扬州市运河南北路快速化改造一期工程(先导段）、润扬路快速化改造（江阳路互通立交）工程安全管理技术咨询服务比价文件

比 价 人：扬州万福投资发展有限责任公司

发放日期： 2018年12月27日

运河南北路快速化改造一期工程(七里河路至万福路)先导段、润扬路快速化改造（江阳路互通立交）工程

安全管理技术咨询服务比价公告

一、项目名称：

运河南北路快速化改造一期工程(七里河路至万福路)先导段、润扬路快速化改造（江阳路互通立交）工程安全管理技术咨询服务比价

- 项目概况及内容：

运河南北路快速化改造一期工程先导段工程起于规划城东路北侧地面出入口，在规划城东路南侧起桥， 以高架形式连续跨越施井路、规划花园路、七里河路，终于七里河路南侧， 接南部快速通道互通节点。路线全长约 1.011km。

润扬路与南部快速通道（江阳路）互通立交位于扬州市邗江区，项目位于润扬路与江阳路交叉路口，该互通为枢纽型全互通立交，东至江阳路高架桥现况落地点，西至江阳路高架现况接线端部，北至百吉巷处接地点，南至开发西路南侧落地点。该项目包括主线高架桥、立交转向匝道及地面辅路，主路长约1.73km，辅路长约1.88km，匝道全长约5.18km。

本次服务内容：运河南北路快速化改造一期工程(七里河路至万福路)先导段、润扬路快速化改造（江阳路互通立交）工程安全管理技术服务。主要包括以下几个方面：

1、指导、督促参建各方建立安全管理体系，落实安全生产责任制，健全安全管理制度；

2、检查参建各方的安全责任制和安全管理制度的落实情况，并指导、督促参建各方对相关问题进行整改。

3、对危险性较大的工程进行安全检查，检查专项施工方案和安全措施的落实情况。

4、适时邀请主管部门领导或省级专家组织两次安全培训。

5、指导、督促参建各方对安全资料的整理归档工作。

三、服务时间：

2019年1月至2019年12月底

四、对报价人资质要求：

1、具有独立订立合同的能力；

2、具备独立法人且营业执照经营范围有“施工安全防范工程技术咨询服务”业务内容的单位

3、项目负责人：具备注册安全工程师资格，同时是省级“平安工地”考评专家库成员

4、本工程不接受联合体报价

5、符合法律、法规规定的其他条件

五、资格审查方法：

本工程比价采用：资格后审；

资格审查方法： 合格制 。

六、报价文件的递交：

1、报价文件递交地点：

史可法路58-21号扬州万福公司二楼审计处

- 递交报价文件时间：2019年1月2日上午10:00前；

- 联系人：陈工18936228190    姚工18151448897

运河南北路快速化改造一期工程(七里河路至万福路)先导段、润扬路快速化改造（江阳路互通立交）工程

安全管理技术咨询服务比价文件

一、项目名称：

运河南北路快速化改造一期工程(七里河路至万福路)先导段、润扬路快速化改造（江阳路互通立交）工程安全管理技术咨询服务比价

- 项目概况及服务内容：

运河南北路快速化改造一期先导段工程起于规划城东路北侧地面出入口，在规划城东路南侧起桥， 以高架形式连续跨越施井路、规划花园路、七里河路，终于七里河路南侧， 接南部快速通道互通节点。路线全长约 1.011km。

润扬路与南部快速通道（江阳路）互通立交位于扬州市邗江区，项目位于润扬路与江阳路交叉路口，该互通为枢纽型全互通立交，东至江阳路高架桥现况落地点，西至江阳路高架现况接线端部，北至百吉巷处接地点，南至开发西路南侧落地点。该项目包括主线高架桥、立交转向匝道及地面辅路，主路长约1.73km，辅路长约1.88km，匝道全长约5.18km。

本次服务内容：运河南北路快速化改造一期工程(七里河路至万福路)先导段、润扬路快速化改造（江阳路互通立交）工程安全管理技术服务。主要包括以下几个方面：

1、指导、督促参建各方建立安全管理体系，落实安全生产责任制，健全安全管理制度；

2、检查参建各方的安全责任制和安全管理制度的落实情况，并指导、督促参建各方对相关问题进行整改。

3、对危险性较大的工程进行安全检查，检查专项施工方案和安全措施的落实情况。

4、适时邀请主管部门领导或省级专家组织两次安全培训。

5、指导、督促参建各方对安全资料的整理归档工作。

三、服务时间：

2019年1月至2019年12月底

四、对报价人资质要求：

1、具有独立订立合同的能力；

2、具备独立法人且营业执照经营范围有“施工安全防范工程技术咨询服务”业务内容的单位

3、项目负责人：具备注册安全工程师资格，同时是省级“平安工地”考评专家库成员

4、本工程不接受联合体报价

5、符合法律、法规规定的其他条件

五、报价文件组成及要求

(一）报价文件组成

1、公司简介

2、营业执照、公司资质等证件的复印件并加盖单位公章（原件备查）

3、承接本次任务的技术（或项目）负责人、团队成员的情况介绍、资历证明以及其他可以证明其工作与组织能力的材料；

4、安全咨询工作方案

5、其他需要说明的事项或资料

6、提供的所有资料必须加盖公章

（二）报价文件要求

1.报价人应准备2份打印的报价文件，一份正本和一份副本；每份报价文件必须装订成册；在每一份报价文件上明确注明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.报价人应将所有报价文件密封在一个包装袋里，并在封口启封处加盖单位公章。

六、废标条款

报价人应按比价文件的要求准备报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。

以下为废标：

1.未按要求（密封、签署、盖章）提供报价文件的；

2.提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

3.报价人相互串通报价的；

4.妨碍其他报价人的公平竞争；

5.成交报价人不按规定的要求签订合同；

6.法律、法规规定的其它情况；

7.本次比价联合体报价的；

8.报价高于最高限价的。

七、付款及进度：

1、报价方需事先现场查勘并和比价方充分沟通，保证达到甲方要求，中标后此项工程一切安全责任由报价方负责。

报价单位可自行对工程现场及周围环境进行踏勘。因踏勘现场所发生的费用自行承担。并应承担踏勘现场的责任和风险。

- 2、付款条件：服务期满并完成合同约定所有内容，一个月内付清全款

八、报价、结算方式及最高限价

1、报价应是完成比价文件所确定范围内所有工作内容及后续服务的全部价格体现。该报价应包含为完成本比价文件约定的服务项目的一切人工费、管理费、安全培训费、专家交通食宿费、误餐费、利润和按国家规定应缴纳的税金以及合同约定的所有风险、责任、政策性调整等所有费用。

2、本项目采用固定总价合同，投标人需在投标时提供报价组成，并提供安全管理技术咨询服务人员名单。

3、本项目最高限价为 21万元。报价人的报价高于比价控制价的，其报价无效。

九、评标方法

本次比价采用经评审的最低投标价法，在报价文件能够满足比价文件实质性要求的报价人中，评审出报价价格最低的报价人，如报价相同时由评标委员会确定。

十、其他

1、报价文件递交地点：史可法路58-21号扬州万福公司二楼审计处；

2、如有疑问，请于2018年12月29日上午10点前提出，过时按同意以上条款处理。

3、递交报价文件时间：2019年1月2日上午10:00前；

联系人：陈工18936228190、

姚工18151448897

安全管理技术咨询服务协议

甲方：扬州万福投资发展有限责任公司

乙方：

为加强扬州市运河南北路快速化改造一期工程(先导段）、润扬路快速化改造（江阳路互通立交）工程的安全管理水平，甲方聘请乙方对以上两个工程进行安全管理技术咨询服务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、服务对象：

运河南北路快速化改造一期工程(先导段）、润扬路快速化改造（江阳路互通立交）工程的业主单位、施工单位、监理单位。

二、服务时间：2019年1月至12月底。

三、服务内容：服务内容为工程建设项目安全管理技术咨询服务。主要包括以下几个方面：

1、指导、督促参建各方建立安全管理体系，落实安全生产责任制，健全安全管理制度；

2、检查参建各方的安全责任制和安全管理制度的落实情况，并指导、督促参建各方对相关问题进行整改。

3、对危险性较大的工程进行安全检查，检查专项施工方案和安全措施的落实情况。

4、适时邀请主管部门领导或省级专家组织两次安全培训。

5、指导、督促参建各方对安全资料的整理归档工作。

四、工作目标：

通过开展安全检查和培训工作，提升安全管理水平，完善安全管理资料，减少一般安全事故、遏制较大安全事故、杜绝重、特大安全事故、有效避免安全责任事故。

五、甲方义务：

1、指定专人全权负责本项目的组织协调和配合工作。

2、督促各施工监理单位落实乙方提出的阶段性整改建议，并参与组织验收，确保各不符合项整改基本到位。

3、为乙方开展工作提供必要的平台和食宿。

六、乙方义务：

1、安排省、市级专家人员对上述两个项目进行跟踪咨询，确保安全咨询工作的质量。

2、每月下旬由省级专家带队对上述两个项目进行一次综合检查，包括安全资料和施工现场的检查，检查结束后对检查情况进行反馈，并配合业主编写检查通报。

3、每月上旬对上次检查的整改情况进行复查，并对施工现场进行巡查，配合业主编写现场隐患整改通知书。

4、负责邀请主管部门领导或专家进行安全培训。

七、服务费用及支付方式

- 经比价结果，本次咨询服务费用为   万元，服务期满并完成合同约定所有内容，一个月内付清全款。

若项目出现延期现象，根据具体情况另行协商或签订补充协议。

八、本协议未尽事宜由双方协商解决。

九、本协议一式六份，双方各执叁份，经双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年     月     日

附件一：

授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(报价单位)的法定代表人，现授权委托 (单位名称)(姓名)为我的授权代理人，以本公司的名义参加 (比价单位名称)的工程的安全管理技术咨询投标，授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转让权，特此委托。

授权委托人：性别：年龄：

单     位：部门：职务：

报价单位(盖法人章 )

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件二：

报价函

致（比价人）：

1、在研究了（项目名称）         安全管理技术咨询服务，遵照比价文件的要求承担（项目名称）     安全管理技术咨询服务工作。

2、上述投标总价为我方按比价文件（含补充文件）的规定完成全部服务的总包干费用，我方不再要求其他服务费用。

3、我方理解，贵方有权接受或拒绝任何标价的投标。

报价人地址：报价人：（盖章）

邮政编码：        法定代表人

电    话：                   或

传    真：  其授权的代理人：(签字或盖章)

日期：_________年______月_______日

承 诺 书

扬州万福投资发展有限责任公司：

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（公章）

法定代表人签名：

项目负责人签名：

# 安全管理技术咨询服务人员一览表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |