公道电站原有房屋修缮改造项目

招

标

文

件

扬州市洁源光伏发电股份有限公司

二〇一九年十二月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 开标、评标办法、评分标准与废标条款	9

第四章 招标项目的技术要求	11

第五章 合同主要条款	12

第六章 投标文件格式	16

- 招标公告

扬州市洁源光伏发电股份有限公司就公道电站原有房屋修缮改造项目进行公开招标。现欢迎符合相关条件的合格投标人参加投标。

一、招标项目名称及编号

公道电站原有房屋修缮改造项目

二、招标项目简介

1、项目简介

将扬州市洁源光伏发电股份有限公司公道电站原有的四间房屋，修缮改造为两间仓库、一间会议室和一间卫生间。

- 项目地点

- 扬州市邗江区公道镇河西村，扬州市洁源光伏发电股份有限公司公道电站内。

3、本项目不组织集中现场勘察和答疑。投标人可自行踏勘现场了解相关情况。

三、工期：40个日历天。

四、报价要求：报价不得超过拾捌万元整。

五、招标方式

本项目通过扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司官方网站（http://cjkg.yangzhou.gov.cn/）发布招标文件进行公开招标。

六、投标人报名时间及报名地点

报名时间：2020年1月2日9:00点—2020年1月9日17:00点

超过报名时间未投送报名响应函的投标人，不得参与招标比选。

报名地点：扬州市洁源光伏发电股份有限公司（扬州市广陵区汤汪路183号）四楼综合办公室

七、投标单位投标资格审查要求及证明材料

1、投标函(原件)；

2、提供有效的安全生产许可证，同时未被停业、停标；

3、建筑施工总承包三级及以上资质证明；

4、项目负责人须具备注册二级建筑专业建造师资格；

5、被授权人参加投标的须提供《授权委托书》原件和被授权人身份证复印件(原件备查)；若法定代表人参加投标，只须提供本人身份证复印件(原件备查)；

6、企业法人营业执照(复印件加盖投标人公章)；

7、近三年有承接过类似项目的业绩（提供合同复印件）；

8、本工程不接受联合体投标；

9、投标人认为需要提供的其他资料。

10、投标人需提交1份投标文件的正本和2份投标文件副本，且均须提供资格证明文件。上述为必备项，若有缺失，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

八、招标文件发布信息、投标、开标有关信息

招标文件发布时间:2020年1月2日

投标文件接收截止时间：2020年1月9日 17:00

投标文件接收地点：扬州市洁源光伏发电股份有限公司（扬州市广陵区汤汪路183号）四楼综合办公室

投标文件接收人：王杰

开标时间：2020年1月10日 上午 9:30

开标地点：扬州市洁源光伏发电股份有限公司（扬州市广陵区汤汪路183号）三楼会议室

第二章 投标人须知

一、合格投标人

1、投标人应具有本项目的实施能力。

2、投标人应在中国境内注册，具备有效的营业执照，具备法人独立资格；且在近三年经营活动中无重大违法记录。

3、投标人应具有本招标文件规定资质并提供相应的资格证明文件。

二、投标费用

1、投标人应承担所有与参加本次投标有关的费用，不论中标与否，扬州市洁源光伏发电股份有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本项目招标不收取招标文件费用。

三、招标文件

3.1招标文件组成

本次招标文件包括以下文件：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）开标、评标办法、评分标准与废标条款

（4）招标项目的技术要求

（5）投标文件格式

3.2招标文件的澄清与修正

（1）招标人有权对招标文件作一切有效的书面通知、修改和补充；

（2）投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问、错漏需要澄清、补正，应在招标人通知投标前以书面形式通知招标人澄清。投标人超过前述时限提出的问题，除招标人认为必须且来得及解答、补正者外，招标人不予答复。

（3）招标补充文件作为招标文件的一部分，将以书面形式通知已领取招标文件的所有投标人，而且此招标补充文件对所有投标人均有约束力。投标人在收到招标补充文件时应以书面形式通知招标人，无论投标人回复与否，招标人在发出该文件满一小时后均视为投标人已经收到。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改、补充部分进行研究，如有必要，招标人可在投标人报名时间截止前书面通知投标人酌情延长报名时间。投标人参加本项目投标即视为完全同意招标人的上述安排，否则，投标人可以选择不参加投标。

（4）招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改、补充通知内容均以书面明确（包括电子邮件形式）的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容有不一致时，以最后发出通知（或纪要）或修改文件为准。

四、投标文件

4.1投标文件总则

（1）投标文件采用中文简体

（2）投标文件中所使用的度量单位采用中华人民共和国的法定度量单位

（3）本工程所需要的项目费用全部以人民币支付

4.2投标文件组成

（1）投标函；

（2）授权委托书；

（3）企业法人营业执照；

（4）资质证书、项目负责人资格证书复印件加盖红章；

（5）安全生产许可证；

（6）近三年来的类似业绩(需提供合同复印件)；

（7）施工方案；

（8）其它相关资料。

4.3投标文件编制

（1）投标文件应严格按照招标文件的要求和格式编制，并应对招标文件的实质性要求和条件做出响应

（2）投标文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖单位公章和投标人的法定代表人或其授权代表签名

（3）投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均应由投标人授权代表在修改处盖章或签名确认

4.4投标有效期

（1）投标文件自规定的投标人报名时间截止起生效，在投标有效期内，所有投标文件均应保持有效；中标人的投标文件在合同有效期内均保持有效。投标人在投标时所作承诺或对招标文件条款的响应在投标有效期内不可撤销或更改，除非不被招标人接受或投标人在评标和合同洽谈阶段所作对招标人更有利的承诺。

（2）在特殊情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，同意延长投标有效期的投标人不能要求也不允许修改其投标文件。

五、投标须知

5.1投标文件的密封和标记

5.1.1投标文件需密封包装，密封处加盖投标人单位公章

5.1.2若投标人未将投标文件按规定进行分开包装、密封和标记，则由投标人承担责任。投标文件未按照招标文件的要求予以密封作为无效投标文件处理，招标人有权拒绝接受投标文件

5.2投标文件递交

5.2.1投标人应按照招标人规定的报名时间前和正确的报名地点进行投标，将投标文件送达或者寄达招标人

5.2.2若投标人逾期送达、寄达招标文件或者投标地点有误，招标人有权拒绝接受投标文件

5.3投标文件的修改和撤回

5.3.1若投标人需修改其投标文件，须在规定的报名时间截止前将修改投标文件内容的书面通知送达招标人，并经法定代表人或授权委托人签署。上述书面通知应按规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”字样。

5.3.2投标人可在报名时间截止前撤回投标文件，但投标人需要书面通知招标人，投标人法定代表人在撤回文件内签字并加盖投标人单位公章

5.4无论投标人是否中标，招标人均不退回投标文件，且不支付任何费用

六、投标截止时间

1、投标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。

2、扬州市洁源光伏发电股份有限公司可以按照本文件规定通过修改招标文件适当推迟投标截止时间。在此情况下，受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

七、投标人有下列情况之一的，将拒绝接收投标人的投标文件：

1、未按招标文件要求密封和标记的；

2、在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的等。

第三章 开标、评标、定标与废标条款

一、开标

1、开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

2、开标时，由招标人组成的评委检查标书密封情况，不符合密封要求的标书不得进入评标程序。

二、评标

1、评标人员及职责

本次评标人员由招标人单位采购管理小组成员组成。具体职责如下

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价。

（2）要求投标单位对投标文件有关事项做出解释或者澄清。

（3）按照确定的评标办法确定中标单位；对评审意见承担个人责任。

（4）对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密。

（5）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2、评标方法

本工程采用 综合评分法进行评标。

评标标准：

（1）技术标评分标准（满分30分）

| 项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工方案（满分为22分） | 施工总体部署 | 5分 |  |
|  | 结合本工程特点的针对性措施 | 5分 |  |
|  | 主要分部分项施工方法 | 4分 |  |
|  | 质量安全保证体系及措施 | 5分 |  |
|  | 施工进度计划及工期保证措施 | 3分 |  |
| 业绩资质（满分为8分） | 投标单位近三年完成类似项目业绩：每项业绩计1分，最多计4分 | 4分 |  |
|  | 项目负责人具备资质：具有注册二级建筑专业建造师资格2分，如具有注册一级建筑专业建造师资格计4分，最多计4分 | 4分 |  |
| 合计 |  |  |  |

（2）商务标评分标准（满分为70分）

①确定有效投标报价

评标委员会对投标人的投标报价进行分析，以确认投标报价是否实质响应了招标文件规定的发包范围。凡评标委员会确认其报价实质响应了招标文件的报价为有效报价。

②确定评标基准价

以所有投标人中的最低报价为评标基准价，投标人报价为评标基准价的得满分70分，投标人报价每高于评标基准价1000元的扣0.5分，不足1000元的以1000元进行计算。

③总得分

技术分和商务分之和为投标人的总得分。

④定标原则：

（1）按得分高低从高到低进行排序；

（2）当得分相同时，取报价低者优先；

（3）当得分、报价均相同时，由评标委员会决定。

三、定标

评标委员会确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同，经招标人同意，排名第二的中标候选人可以确定为中标人。如第一中标人无故放弃中标的，该单位将被列入招标人的黑名单中，以后不得参加招标人其他任何项目的招标活动。

四、无效投标及废标

有下列表现或行为之一的，招标人有权视为不符合要求，作废标处理

（1）投标人的报价超过招标人所设定并公布的限价的；

（2）不符合条件的或者对招标文件不作明确实质响应的投标人或投标文件；

（3）投标人存在影响招标公正的违法、违规行为的；

（4）投标人送达两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

（5）投标人名称或组织结构与资格审查时不一致且没有正当理由、未提供有效证明文件的；

（6）投标有效期不满足招标文件要求的；

（7）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（8）有迹象显示投标存在挂靠、借用投标人名义、围标、串标等违法、违规行为较大嫌疑的；

（9）其他严重违反本招标文件，使评委难以评标的。

第四章 招标项目的技术要求

1、地面填土夯实，50厚碎石垫层，200厚C20混凝土找平层，仓库、办公室地面600*600地砖；

2、天棚、内墙面1:3水泥砂浆粉刷，墙面批腻子刷内墙乳胶漆各3遍，天棚批腻子刷内墙乳胶漆各3遍，100高同质踢脚线；

3、卫生间地面300*300防滑地砖，墙面300*450墙砖，天棚扣板吊顶，蹲坑成品隔断，电热水器1只；

4、安装部分：仓库、办公室每间2*40w双管日光灯2张，2+3插座4只；

5、窗为铝合金玻璃推拉窗，门为铝合金门；

6、外墙面1:2.5混合砂浆粉刷，批腻子刷外墙乳胶漆各3遍；

7、设计要求：详见附图。

第五章 合同主要条款

建设单位：扬州市洁源光伏发电股份有限公司（以下简称甲方）

施工单位：                              （以下简称乙方）

依据《合同法》、《建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就扬州市洁源光伏发电股份有限公司公道电站原有房屋修缮改造项目协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：公道电站原有房屋修缮改造项目

2、项目地点：扬州市洁源光伏发电股份有限公司公道电站场站内

二、承包方式

1.乙方向甲方实行严格的四保，即：保质量，确保工程质量达到合格，如不合格返工自负；保工期，力争提前,拖延认罚；保安全，无论何种条件下发生的事故，均由乙方自理自负；保证自行处理施工中所遇到的一切困难和矛盾。

2. 材料设备供应由乙方自行组织，但必须经甲方进行验收，验收合格后方可使用。

三、合同价款

工程价款人民币（小写）        元，（大写）                       。

四、合同工期

自           至             止。（如遇特殊情况，且经甲方同意，工期方可延长）,本工程总工期40日历天。

五、工程付款

付款方式：项目竣工验收合格且审计结束后，付至审计价的95%，余款5%为质保金；质保期1年，质保期后无任何质量等问题，在一个月内付清。

六、项目内容

1、拆除内容：

乙方负责原有房屋的拆除改造，拆除旧房范围必须根据合同确定的范围内及甲方指定的实施拆除作业，包括所有建筑、构筑物及一切设施，并将建筑垃圾清运完毕；

- 建设内容：

- 在拆除房屋的基础上，建设两间仓库、一间会议室和一间卫生间，具体要求如下：

（1）地面填土夯实，50厚碎石垫层，200厚C20混凝土找平层，仓库、办公室地面600*600地砖；

（2）天棚、内墙面1:3水泥砂浆粉刷，墙面批腻子刷内墙乳胶漆各3遍，天棚批腻子刷内墙乳胶漆各3遍，100高同质踢脚线；

（3）卫生间地面300*300防滑地砖，墙面300*450墙砖，天棚扣板吊顶，蹲坑成品隔断，电热水器1只；

（4）安装部分：仓库、办公室每间2*40w双管日光灯2张，2+3插座4只；

（5）窗为铝合金玻璃推拉窗，门为铝合金门；

（6）外墙面1:2.5混合砂浆粉刷，批腻子刷外墙乳胶漆各3遍；

（7）设计要求详见附图。

七、质量要求

项目质量符合的标准和要求：达到国家质量验收规范优良标准。

八、双方的责任和义务

1、主体工程完工后，乙方全权负责建筑垃圾清理和房屋周边的环境处理。

2、乙方在施工过程中应自行妥善处理周边住户利益关系，不影响周边住房建筑安全、不影响周边住户出行。

3、乙方应认真贯彻执行国家及上海市有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

4、乙方应服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

5、乙方指定      为工程项目负责人，全权负责工项目的修缮改造事宜并及时向甲方通报项目有关情况。

6、乙方负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失；对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担

7、项目在经甲方验收合格并移交甲方前，乙方对施工现场负全面责任。乙方在施工过程中如出现人员或其他人员人身伤亡事故，一切责任均由乙方承担，与甲方无涉。

九、违约责任

甲方：未在规定时间内验收的造成乙方延期交付或者产生其他经济损失的，与乙方无关。

乙方：（1）不履行合同规定的相关义务，给甲方造成损失的，应按价赔偿。

（2）非不可抗拒因素造成的延误工期，与乙方无关。

（3）未按合同要求及报验，甲方有权暂停施工；如造成损失的，乙方应承担相应损失。

（4）乙方必须对在工程验收中发现的问题，按要求及时落实整改，并承担整改费用。因整改原因影响竣工日期，乙方必须承担违约责任。

在协议履行期间，任何一方违反本协议的约定，视为违约。违约方应赔偿对方因违约造成的各项损失。

十、分包与转包

本工程严禁分包转包，一经发现甲方有权解除本合同，乙方退场并承担违约金陆仟元，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当赔偿。

十一、安全施工、文明施工

1、乙方在施工期间必须按规定要求做好现场安全、文明施工，严格执行建设工程和装饰装修工程有关各项制度及措施；施工前做好与周边住户、工厂等的沟通工作，并保护好周边场地内的建筑物等；施工场地内要求警示标志明显，安全设施配备到位。

2、乙方全面负责项目周围道路交通、环卫等工作；环卫、渣土处理、噪声等工作如需办理相关手续，由乙方负责办理，所需费用由乙方自行承担。

3、四周居民及临近单位的协调工作由乙方全权负责，甲方可给予一定协助。

4、由于乙方的原因造成施工人员伤亡事故、第三方事故或使招标人受损等情况，由乙方承担全部责任，且甲方有权追究中乙方的经济、名誉损失。

5、乙方须与甲方另外签订《安全协议书》与《工程建设项目廉政合同》。

十二、合同生效、变更、暂停与解除

1.生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，双方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖章后本合同生效。

2.变更

任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

3.解除或终止

因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

- 项目负责人相关要求与说明

- ①项目负责人必须具备二级建筑专业建造师资质；

②承包人对项目负责人的授权范围如下：按照国家相关规定和合同约定，作为承包方施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，对设计变更、现场签证、索赔等经济利益事项行使签字权，根据承包人授权对本工程合同的全面履行。

③承包人擅自更换项目经理的违约责任：实际进入施工现场组织施工的项目经理必须是投标项目经理，施工过程中不得更换。如果更换项目负责人，须符合《扬州市建设工程项目经理管理暂行办法》第十二条规定的情形，并对其处以10万元/次的经济处罚，且所更换的项目负责人资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的项目经理相应条件，并征得甲方书面同意。

④项目负责人在施工期间必须在施工现场，否则，每发现一次不在施工现场扣除1千元，上不封顶（甲方有权在乙方工程款内直接扣除，由此产生的后果由乙方负责）。

十四、下列文件应视为合同的组成部分，即：

①本合同书；

②中标通知书；

③招标文件；

④投标文件；

⑤其他。

上述文件之间如有冲突和不一致之处，以上列次序在先者为准。

十五、合同未声明事项及双方违约责任，一律按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

十六、本合同在履约过程中，如发生争议，由双方协商解决，协商不成时，提交扬州仲裁委员会仲裁。

十七、本合同经双方法定代表人或其授权的项目负责人签署或加盖公章后生效，全部工程完工后经交工验收合格，并且缺陷责任期满后失效。

十八、本合同一式叁份，甲方执二份，乙方执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

十九、未尽事宜，由双方另行商定。

二是、本协议一式陆份，双方各执叁份。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法定代表人或                   法定代表人或

授权代理人：                   授权代理人：

年   月   日

第六章    投标文件格式

一、投标报价书

扬州市洁源光伏发电股份有限公司：

我单位研究了贵公司公道电站原有房屋修缮改造招标文件，愿意遵照招标文件的全部内容，承担招标文件规定的投标人的全部义务和责任。我司的投标的报价为：￥       （大写）：                。

我单位确认完全明了，也完全同意招标文件的全部规则、全部内容。

投 标 人 (公章)：

法定代表人或授权代表(签名)：

地    址：

电话号码：

开户银行：

银行帐号：

日    期：     年    月    日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加 扬州市洁源光伏发电股份有限公司的公道电站原有房屋修缮改造工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人姓名：                           性别：

年龄：                                 身份证号码：

部门：

法定代表人：(签字或盖章)

投标人：(盖章)

日期：      年      月      日

三、投标人相关业绩证明(参考格式)

| 年度 | 项目建设单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目地址 | 项目起始日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附相关证明复印文件并加盖单位公章

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

- 投标人资信证明

投标人须按下列要求提交资格文件复印件并加盖公章

1.营业执照复印件加盖单位公章；

2.建设工程资质证件及项目负责人资质证件；

3.三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

4.投标人认为需要提交的其它资质文件材料（另附）；

三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声  明

我公司郑重声明：参加本次项目前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年    月    日

- 施工方案

- 投标人自备。