扬州中燃沙头天然气储配站至恒润重工集团高压天然气输气管道项目地质勘察招标公告

一、项目概况

1、本招标项目：扬州中燃沙头天然气储配站至恒润重工集团高压天然气输气管道工程地质勘察项目

2、工程概况：扬州中燃沙头天然气储配站至恒润重工集团高压天然气输气管道工程已经扬州市行政审批局审批核准（核准文号《扬行审投资发[2024]46号》），招标人（项目业主）为扬州中燃城市燃气发展有限公司，建设资金来自企业自筹（资金来源）。该项目已具备招标条件，现对该项目的地质勘察项目进行公开招标。

二、招标内容及范围

1、项目建设地点： 该工程位于扬州市广陵区头镇。拟建设的燃气管道自沙头储配站至恒润重工集团，管道全长约11km。穿越省道1处，河道穿越6处及其它多处乡村沟渠。

2、项目主要建设内容：本高压B级燃气管道起点为扬州中燃沙头储配站，终点为李典恒润重工厂区调压站，全长约11 km，设计压力2.5MPa，管径为DN250，设计供气能力为2×104Nm3/h，最大年输气量为1.7×108m3/a。

3、招标范围：对本拟建高压燃气管道线路工程、穿跨越（公路、河道）工程、新建阀室、地质灾害等进行勘察、测量，勘察工作内容包括详细勘察及后续技术服务。工作手段包括但不限于无人机航飞测量、测绘、钻探、物探、试验等。

4、本勘察项目预算为：30万元人民币（含税价格）。

5、总勘察工期：30个日历天。

三、投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1招标响应函（原件）

1.2资格声明（原件）

1.3若法定代表人参加招标的，须提供本人身份证复印件（原件备查）；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件、被授权人身份证复印件（原件备查）

1.4营业执照副本（复印件加盖供应商公章，原件备查）

1.5投标人为独立法人资格；近3年内（2021年1月1日至今，时间以合同签署时间为准）具有工程地质勘察项目业绩（投标人须提供合同协议书（复印件）等证明材料）；

1.6拟派项目负责人应具有高级工程师资格证书；

1.7依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（复印件加盖供应商公章）（税务、银行或社会保险基金管理部门出具的2024年1月-2024年3月三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明）

1.8供应商提供2024年1月-2024年3月三个月依法纳税的缴款凭证（复印件加盖供应商公章）

1.9与第1.8条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2022或2023年度财务报告（复印件加盖供应商公章）

1.10供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

1.11供应商信用承诺书（签字盖章，原件）

1.12被各级政府信用管理部门公布的失信被执行人（包括自然人和单位），在失信记录解除前，不得参加本项目的招标投标活动（不同网站公布的失信被执行人信息存在差异的，以“信用中国”www.creditchina.gov.cn公布的信息为准），（提供网页查询截图并加盖供应商公章）。

注：无法提供1.7、1.8、1.9的单位须提供相关证明

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：具有工程勘察（岩土工程）专业乙级及以上资质。

4、本次招标不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

1、招标公告于2024年5月24日至2024年5月28日在“扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”和“扬州中燃城市燃气发展有限公司网站”同步进行公示。

2、招标文件与招标公告同期公布，并在公告下方提供链接，免费下载。

3、接受报名。自招标公告起始7日内接受报名，即自2024年5月24日起 至2024年5月28日17：00止。投标人报名时，应将招标文件内《项目投标报名表》中内容填写完整，并加盖公章后扫描为PDF格式文件，以电子邮件的方式递交至本项目联系人的邮箱中，并电话告知报名表已经递交，超过报名截止时限，报名无效。

五、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为2023年06月13日14时30分，投标人应在截止时间前递交投标文件。以邮寄方式递交的，以招标人接收到投标文件时间为准，逾期不再接收投标资料。

投标资料一式两份，其中正本一份，副本一份。若投标资料中出现文件内容不一致，作废标处理。

2、期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

六、发布公告的媒介

本次招标公告、中标公告将同时在 “扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司网站”和“扬州中燃城市燃气发展有限公司网站”同步进行公示。

七、联系方式

招标人：扬州中燃城市燃气发展有限公司

地址：江苏省扬州市四望亭路450号

联系人：熊健

电话：18105271760

电子邮件：56194866@qq.com

扬州中燃城市燃气发展有限公司

2024年5月24日

目  录

扬州中燃沙头天然气储配站至恒润重工集团高压天然气输气管道项目地质勘察招标公告	1

一、项目概况	1

二、招标内容及范围	1

三、投标人资格要求	1

四、招标文件的获取	2

五、投标文件的递交	3

六、发布公告的媒介	3

七、联系方式	3

第一章  基本情况	6

一、招标人	6

二、招标工程项目情况	6

第二章  招标方式、承包方式、招标范围及其他	6

三、招标方式	6

四、投标人资格审查方式	6

五、招标范围	6

六、质量标准、工期	6

七、踏勘现场(不组织)	7

八、投标预备会(不召开)	7

九、招标文件的澄清、修改或补充	7

十、计价依据和评标办法	7

十一、分包	7

十二、联合体	8

第三章  投标人	8

十三、投标人资格	8

十四、投标有效期	8

十五、投标保证金	8

十六、履约担保和工程勘察收费支付担保	9

十七、投标费用承担	9

第四章  投标文件	9

十八、投标文件的编制	9

十九、投标文件组成	9

二十、投标文件使用的语言及计量单位	10

二十一、投标文件的其他要求	10

二十二、招标人公布的工程勘察收费范围	10

二十三、投标人工程勘察收费报价	11

二十四、投标文件份数、装帧和签署	11

第五章  开标、评标、定标及合同签订	11

二十六、投标文件的递交	11

二十七、投标文件的补充、修改与撤回	11

二十八、开标	11

二十九、评标委员会	12

三十、评标	12

三十一、定标	13

三十二、合同授予	13

三十三、投标勘察成果的责任说明	14

三十四、纪律和监督	14

第六章  无效投标条款	14

一、开标无效投标条款	14

二、评标无效投标条款	15

附表二 开标记录表	17

第七章 评分标准	18

一、初步评审标准	18

附表1：评标委员会签到表	21

附表2：项目评审记录表	22

附表3：评分汇总表	24

第八章合同条款	25

第九章  勘察任务书和勘察技术说明	32

1、适用范围	32

2、工程概况	32

3、测量技术要求及成果	32

4、勘察技术要求及成果	33

5、其它未尽事宜	35

第十章 投标文件格式	37

投标附件一：投标函	39

投标附件二：法定代表人身份证明	40

投标附件三：授权委托书	41

投标附件三：投标人基本情况表	42

投标附件四：建设行政主管部门颁发的企业资质证书（资质证明）	43

投标附件五：上一年度经年检的营业执照副本复印件	44

投标附件六：财务证明	45

投标附件七：投标承诺函	46

投标附件八：其他材料	47

投标附件九:  企业资信情况	48

投标附件十：人员配备情况	49

投标附件十一：投标人已经完成的类似工程勘察业绩表	50

投标附件十二：投标人对项目区域的基本情况掌握深度	51

投标附件十三：勘察方案	52

投标附件十四：项目重点难点分析及拟采取的方法和措施	53

投标附件十五：项目后续服务	54

第一章  基本情况

一、招标人

1、招标人名称：扬州中燃城市燃气发展有限公司

2、招标人地址：江苏省扬州市四望亭路450号

二、招标工程项目情况

1、项目建设地点： 该工程位于扬州市广陵区沙头镇。拟建设的高压燃气管道自沙头储配站至恒润重工集团，管道全长约11km。穿越省道1处，河道穿越6处及其它多处乡村沟渠。（具体管线路由见路由图）

2、项目主要建设内容：本高压B级燃气管道起点为扬州中燃沙头储配站，终点为李典恒润重工厂区调压站，全长约11 km，设计压力2.5MPa，管径为DN250，设计供气能力为2×104Nm3/h，最大年输气量为1.7×108m3/a。

第二章  招标方式、承包方式、招标范围及其他

三、招标方式

本项目采用公开招标方式进行采购，评标方式为综合评分

四、投标人资格审查方式

本项目采用资格后审方式

五、招标范围

1、招标范围：对本拟建高压燃气管道线路工程、穿跨越（公路、河道）工程、新建阀室、地质灾害等进行勘察、测量，勘察工作内容包括详细勘察及后续技术服务。工作手段包括但不限于无人机航飞测量、测绘、钻探、物探、试验等。主要工程包括线路约11 km及新建阀室，省道穿越1处，河道穿越6处及其它乡村沟渠。

4、工程总概算：本项目（地质勘察标段）招标预算为30万元人民币。

六、质量标准、工期

1、质量标准：必须满足《建设工程勘察设计管理条例》及相关勘察强制性规范要求。

2、工期：地质勘察总工期30个日历天。

七、踏勘现场(不组织)

八、投标预备会(不召开)

九、招标文件的澄清、修改或补充

1、招标文件的澄清

（1）投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全以及有违反国家法律、法规、规章的条款，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间10日前通过招标公告明确的平台网站公开提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

（2）如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，并且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

（3）澄清内容作为招标文件的组成部份。当招标文件与招标文件的澄清内容不一致时，以澄清内容为准。

2、招标文件的修改或补充

（1）在投标截止时间15天前，招标人可以对招标文件进行修改。并通过公告明确的平台网站通知所有投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的。相应延长投标截止时间。

（2）招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的修改或补充内容表述不一致时，以修改或补充内容为准；当前后发出的修改或补充内容表述不一致时，以最迟发出的修改或补充内容为准。

十、计价依据和评标办法

1、本招标项目投标人编制工程勘察费用的计价依据：参照国家发改委、建设部《2002年工程勘察设计收费标准》。

2、本招标项目的评标办法：综合评分法。

十一、分包

本招标项目不允许分包。

十二、联合体

本招标项目不允许联合体投标。

第三章  投标人

十三、投标人资格

- 投标人资质类别和等级：工程勘察专业类岩土工程勘察乙级及以上资质

- 投标人不得有下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位)；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 被省级或招标项目备案地建设行政主管都门作行政处罚(或不良记录)，但不在其行政处罚期（或不良行为记录期)内的除外；

3、财务状况（如要求）：

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一标段招标项目投标。违反规定的。相关投标均无效。须提供投标人承诺书。

十四、投标有效期

90天（日历天).

十五、投标保证金

1、本招标项目需提交投标保证金。投标保证金不超过招标项目勘察估算价的2%。本项目投标保证金为0.5万元。

2、投标保证金交纳

投标保证金的形式：银行转账、保函、保证保险等符合相关规定的有效方式。(1)投标保证金以银行转账方式交纳的。必须从投标人的基本账户转出。投标

保证金的金额为人民币： 伍仟元人民币。

户名：扬州中燃城市燃气发展有限公司

开户银行：工商银行扬州分行营业部

银行账号：1108020009100193379

注：投标保证金以银行转账方式交纳的，须由投标人在投标截止时间前交纳到位（以投标人单位接收到款项时间为准）。转账时应备注为“恒润重工高压管道地质勘察项目投标保证金”，否则将视为未交纳投标保证金，不符合投标要求，不得参加后续的开标活动。

(2)投标保证金以保函、保证保险等方式交纳的。投标人可在递交投标文件时一同递交。在投标截止时间前未确认的。将视为未交纳投标保证金。

十六、履约担保和工程勘察收费支付担保

1、本招标项目不需要提交履约担保。

本项目需要提交履约担保的。定标后，中标人的投标保证金自动转为履约保证金，项目完成后以原递交方式返还给中标人。未中标单位的投标保证金将在本项目中标公示后10个工作日内按原有递交方式返还给投标人。

十七、投标费用承担

投标人自己应承担参加本次招标活动所支付的一切费用。

第四章  投标文件

十八、投标文件的编制

投标文件应采用本招标文件第十章“投标文件格式”进行编写，如有必要。可以增加附页作为投标文件的组成部分。

十九、投标文件组成

投标文件由资格部分、技术部分、商务部分组成。

1、资格部分组成

- 投标函；

- 法定代表人身份证明；

- 授权委托书；

- 投标申请书；

- 投标人基本情况表；

- 建设行政主管部门颁发的企业资质证书副本复印件（扫描件）﹔

- 上一年度经年检的营业执照副本复印件（扫描件)﹔

- 财务证明（如要求)：(附近壹年会计师事务所出具的审计报告复印件（扫描件），提供2022年度财务报表即可)；

- 项目负责人简历；

- 投标人已完成的类似工程勘察业绩表：

- 投标承诺函；

- 其他材料

附件1：投标保证金交纳回执(扫描复印件加盖公章）：

2、技术部分组成

勘察方案

3、商务部分组成

（1）工程勘察收费报价组成；

（2）项目管理机构人员配备表；

（3）钻探机械设备配置表；

（4）工程业绩一览表；

（5）专有技术一览表；

（6）拟投入主要勘察人员简历表

二十、投标文件使用的语言及计量单位

1、投标文件使用中文。相关文件资料使用外文的。外文资料应有中文译文,解释以中文译文为准。

2、除工程规范另有规定外，投标文件和与投标文件相关的文件资料使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

二十一、投标文件的其他要求

1、投标人应当按照招标文件及国家相关文件的规定编制投标文件。具体要求详见本招标文件的勘察任务书和勘察技术说明。

2、每个投标人只能提交一个勘察方案。

3、本招标项目，不要求投标人的项目负责人到现场进行勘察方案阐述。本项目如有阐述的，投标人须将书面阐述作为投标文件的组成部分一并递交。

二十二、招标人公布的工程勘察收费范围

1、本项目地质勘察收费采用的币种为人民币，招标预算：300000元。

2、工程勘察收费范围为招标人依据国家收费标准范围计算完成招标文件所列招标范围的工作而发生的全部费用。

二十三、投标人工程勘察收费报价

1、工程勘察收费报价采用的币种为人民币。

2、本项目实行包干价(包干价包括完成本项目的地质勘察(含测量、钻勘、技术资料、后期服务等全部内容)，投标人在报价时根据本勘察项目发布的预算价进行自行报价，但不得高于本项目的预算价，否则将被视为无效报价，按废标处理。

3、投标函中的工程勘察收费报价不得使用手写或修改。

二十四、投标文件份数、装帧和签署

本项目投标纸质文件一式两份，其中正本一份，副本一份，正本、副本投标文件须一致。

二十五、投标文件的包封、标记、签署

本项目为不见面现场开标，投标文件按招标文件要求签署密封、递交。

第五章  开标、评标、定标及合同签订

二十六、投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间为2024年06月13日14时30分。投标人应在截止时间前将投标文件递交到指定地点。

2、本项目为不见面开标。

3、逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收

二十七、投标文件的补充、修改与撤回

1、投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前可以对投标文件进行补充修改。

2、在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改或撤回投标文件。

二十八、开标

1、本项目开标时间：2024年06月13日14时30分·

2、开标程序

本项目采用不见面开标。投标人无须到现场递交投标文件和参加开标会议。

3、开标无效投标条款见本招标文件第六章。

二十九、评标委员会

1、评标由招标人组建的评标委员会负责。评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三十、评标

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标委员会按照第七章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第七章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

1、初步评审

评标委员会根据本招标文件的初步审查标准对投标文件进行评审，并使用（附表2)记录评审结果。有一项因素不符合审查标准的。不能通过初步评审。初步评审标准见本招标文件第七章。

2、详细评审

评标委员会对通过初步评审的投标文件进行详细评审，并使用（附表3附表8）记录评审结果。详细评审标准见本招标文件第七章。

在评审过程中，评标委员会可以书面形式（附表三）要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面的澄清、说明或补正（附表四)。评标委员会不接受投标人主动提出来的澄清、说明或补正。

招标人要求项目负责人进行勘察方案阐述的。评标委员会根据方案阐述的合理性的情况进行评分。

投标人存在下列任何一种情形的。不能通过详细评审：

(1)不按评标委员会要求澄清或说明的；

(2)在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

3、评标无效投标条款见本招标文件

三十一、定标

1、中标候选人确定：评标委员会按照招标文件中规定的评标办法依序推荐壹名中标候选人。

2、评标结束后，评标委员会应向招标人提交评标报告。根据评标委员会递交的评标报告，招标人自收到评标报告之日起3日内在原招标公告发布媒介公示中标候选人。公示期不得少于3日。

3、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。重新确定中标人的，招标人将向建设行政主管部门备案并进行公示。

4、有下列情形之一的,招标人将重新组织招标：

(1)投标截止时间止,投标人少于三个的：

(2)经评标委员会评审后，否决所有投标的；或有效投标不足三个，评标委员会认为不具备竞争性的；

(3)中标候选人均不能成为中标人的。

三十二、合同授予

1、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2、发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

3、中标人应当按合同履行义务，完成中标项目的工程内容，不得将中标项目转让(转包）给他人。

三十三、投标勘察成果的责任说明

1、中标人应当承担中标设计方案可能的侵权责任。

2、招标人应当承担擅自使用未中标勘察方案的侵权责任。

三十四、纪律和监督

1、对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标：投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

3、对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第七章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

4、 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

5、投诉

投标人或者其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

第六章  无效投标条款

一、开标无效投标条款

1、投标文件未按本招标文件要求（递交）的

二、评标无效投标条款

1、初步评审有一项评审因素不符合本招标文件评审标准的

2、投标函的投标报价采用手写或作修改的

3、投标函无法定代表人或其委托代理人签字（或盖章)的

4、勘察工期超出招标文件的规定的

5、工程勘察收费报价超出招标人确定的本工程勘察预算金额的

6、投标人不按照评标委员会要求对投标文件有关问题进行澄清、说明、补正的

7、提供2个（含2个）以上勘察方案的

8、评标委员会认定投标文件雷同的

9、投标文件对本招标文件需承诺内容未作出承诺的

10、投标文件内容违反法律法规规章相关规定的

附表一：投标文件递交时间和密封及标记检查记录表

投标文件递交时间和密封及标记检查记录

项目名称：

招标人：

投标人：

投标人递交文件时间：____年_____月___日___时___分

(是否符合招标文件要求)

投标文件密封检查情况：（密封特征简要说明)

(是否符合招标文件要求)

投标文件包封标记检查情况：（标记特征简要说明)

(是否符合招标文件要求)

原件提交情况（如要求)：（提交情况简要说明)

(是否符合招标文件要求)

投标人的法定代表人或其委托代理人：(签字)

招标人代表：（签字)

年     月     日

备注：本表一式两份，招标人或投标人各存一份，招标人留存部分在评审时提交给评标委员会，由评标委员会作最终决定。

附表二 开标记录表

（项目开标记录表）

开标时间：    年   月    日    时   分    开标地点：

（一）唱标记录

| 序号 | 投标人 | 验证情况 | 投标保证金情况 | 工程勘察费用报价 | 质量标准 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）开标过程中其他事项记录

（三）开标主持人：

评标成员：

开票监督人：

第七章 评分标准

一、初步评审标准

资格部分评审标准

| 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标文件密封 | 符合招标文件要求 |
| 投标文件格式、签署、份数 | 符合招标文件要求 |
| 投标人名称 | 须与营业执照和资质证书一致 |
| 法定代表 人身份证明或授权委托书 | 有效 |
| 建设行政主管部门颁发的企业资质证书 | 有效 |
| 投标函 | 有效 |
| 上一年度经年检的营业执照 | 有效 |
| 近一年（2022年）会计事务机构所出具的审计报告 | 满足财务要求 |
| 投标保证金 | 有效 |

二、详细评审标准

本地质勘察项目为综合评分法。评标委员会对通过初步评审的投标文件进行详细评审，评标委员会依据招标文件规定对技术部分、商务部分和报价部分进行量化评分，按得分高低排序后，得分最高者为中标候选人。得分数相等时，以投标人报价的优待；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

评分项目及分值

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （50分） | 投标报价 | 经评审后认定为有效报价的，取各有效报价的算术平均值作为评分基准价。投标报价为基准价者得30分（计算算术平均值时，当有效报价超过五家时则去掉一个最高价和一个最低价）。投标报价与基准价相比，每高一个百分点扣减0.2分；每低一个百分点扣减0.1分。小数点后保留两位小数，不足部分按内插法计算。 | 30 |
|  |  | 企业资信 能力 | 具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得2分，本项最高得6分。 | 6 |
|  |  | 人员配备情况 | 项目组成员（除项目负责人外）： 具备地质专业高级及以上技术职称的有一人得3分； 具备注册土木工程师（岩土）资格证书的有一人得3分。本项最高可得6分。（职称证书不能反映专业的以毕业证书或相关注册证书为准） 备注：以上人员提供近3个月内任意一个月的的社保缴纳证明资料，证书复印件或相关证明材料，加盖投标人公章。 | 6 |
|  |  | 业绩 | 供应商近3年内（2021年1月1日至今，时间以合同签署时间为准）具有类似工程地质勘察项目业绩得2分，最高可得8分； （以上业绩需提供合同复印件并加盖公章） | 8 |
| 2 | 技术部分（50分） | 对项目区基本情况的了解深度 | 1、对项目基本情况（地质资料、土层性质和分布、岩土参数及现状工程地质等）情况熟悉，有全面的了解，得15分； 2、对项目区基本情况（地质资料、土层性质和分布、岩土参数及现状工程地质等）有一定的了解，得7分； 3、对项目区基本情况（地质资料、土层性质和分布、岩土参数及现状工程地质等）了解不足，得3分； 4、能提供项目区的地形测量图、航拍图、现状照片等资料每项得1分，最高得3分。 | 18 |
|  |  | 工程勘察方案 | 1、工程勘察方法合理、全面得3分，有缺陷，适当扣分，最少得0分； 2、工程勘察投入的主要设备情况介绍全面得3分，有缺陷，适当扣分，最少得0分； 3、组织机构合理、高效，职责分工明确，人员稳定保证措施合理，得3分，有缺陷，适当扣分，最少得0分； 4、勘察质量要求满足招标文件要求，质量保证措施合理、可行，得3分，有缺陷，适当扣分，最少得0分； 5、进度计划满足招标文件要求，进度保证措施合理、可行，得3分，有缺陷，适当扣分，最少得0分； | 15 |
|  |  | 项目的重点难点分析及对策 | 1、对项目的重点、难点把握准确，分析透彻，有详尽的应对策略，方法科学合理、可行，得12分； 2、对项目的重点、难点把握基本准确，分析较合理，有基本的应对策略，方法合理、可行，得6分； 3、对项目的重点、难点把握不准确、理解差，无应对策略，不能满足项目要求的，得4分； 4、不提供方案不得分。 | 12 |
|  |  | 后续服务 | 勘察设计阶段、施工期间配合、后续服务具体措施得当清晰，得5分，否则酌情扣分。 | 5 |

附表1：评标委员会签到表

评标委员会签到表

工程名称：                          评审时间：       年     月    日

| 序号 | 评委姓名 | 签到 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

附表2：项目评审记录表

项目评审记录表

项目名称：                                   评审时间：        年     月    日

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （50分） | 投标报价 | 经评审后认定为有效报价的，取各有效报价的算术平均值作为评分基准价。投标报价为基准价者得30分（计算算术平均值时，当有效报价超过五家时则去掉一个最高价和一个最低价）。投标报价与基准价相比，每高一个百分点扣减0.2分；每低一个百分点扣减0.1分。小数点后保留两位小数，不足部分按内插法计算。 | 30 |
|  |  | 企业资信 能力 | 具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得2分，本项最高得6分。 | 6 |
|  |  | 人员配备情况 | 项目组成员（除项目负责人外）： 具备地质专业高级及以上技术职称的有一人得3分； 具备注册土木工程师（岩土）资格证书的有一人得3分。本项最高可得6分。（职称证书不能反映专业的以毕业证书或相关注册证书为准） 备注：以上人员提供近3个月内任意一个月的的社保缴纳证明资料，证书复印件或相关证明材料，加盖投标人公章。 | 6 |
|  |  | 业绩 | 供应商近3年内（2021年1月1日至今，时间以合同签署时间为准）具有类似工程地质勘察项目业绩得2分，最高可得8分； （以上业绩需提供合同复印件并加盖公章） | 8 |
| 2 | 技术部分（50分） | 对项目区基本情况的了解深度 | 1、对项目基本情况（地质资料、土层性质和分布、岩土参数及现状工程地质等）情况熟悉，有全面的了解，得15分； 2、对项目区基本情况（地质资料、土层性质和分布、岩土参数及现状工程地质等）有一定的了解，得7分； 3、对项目区基本情况（地质资料、土层性质和分布、岩土参数及现状工程地质等）了解不足，得3分； 4、能提供项目区的地形测量图、航拍图、现状照片等资料每项得1分，最高得3分。 | 18 |
|  |  | 工程勘察方案 | 1、工程勘察方法合理、全面得3分，有缺陷，适当扣分，最少得0分； 2、工程勘察投入的主要设备情况介绍全面得3分，有缺陷，适当扣分，最少得0分； 3、组织机构合理、高效，职责分工明确，人员稳定保证措施合理，得3分，有缺陷，适当扣分，最少得0分； 4、勘察质量要求满足招标文件要求，质量保证措施合理、可行，得3分，有缺陷，适当扣分，最少得0分； 5、进度计划满足招标文件要求，进度保证措施合理、可行，得3分，有缺陷，适当扣分，最少得0分； | 15 |
|  |  | 项目的重点难点分析及对策 | 1、对项目的重点、难点把握准确，分析透彻，有详尽的应对策略，方法科学合理、可行，得12分； 2、对项目的重点、难点把握基本准确，分析较合理，有基本的应对策略，方法合理、可行，得6分； 3、对项目的重点、难点把握不准确、理解差，无应对策略，不能满足项目要求的，得4分； 4、不提供方案不得分。 | 12 |
|  |  | 后续服务 | 勘察设计阶段、施工期间配合、后续服务具体措施得当清晰，得5分，否则酌情扣分。 | 5 |

附表3：评分汇总表

评分汇总表

工程名称：                   评审时间：    年    月   日

| 序号 | 评分项目 | 分值 代码 | 投标人名称及得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 | 投标人5 |
| 1 | 技术部分 | A |  |  |  |  |  |
| 2 | 商务部分 | B |  |  |  |  |  |
| 评审得分合计 |  | A+B |  |  |  |  |  |
| 投标人最终排名顺序 |  |  |  |  |  |  |  |

第八章合同条款

建设工程勘察合同

工程名称:

工程地点:

合同编号:

(由勘察人编填)

勘察证书等级:

发包人:

勘察人:

签订日期:

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

# 一、项目名称

扬州中燃沙头天然气储配站至恒润重工集团高压燃气管道地质勘察项目

# 二、项目的内容、形式和要求

1、项目内容：对扬州中燃拟建设的沙头天然气储配站至恒润重工集团高压燃气管道沿线进行地质结构勘察

2、成果形式：对扬州中燃沙头沙头天然气储配站至恒润重工集团高压燃气管道沿线的地质进行勘察，并根据采集的数据编制《扬州中燃沙头天然气储配站至恒润重工集团高压燃气管道地质勘察报告》

3、有关要求：根据国家和地方有关法律、法规、规程、标准和规范，编制《扬州中燃沙头天然气储配站至恒润重工集团高压燃气管道地质勘察报告》,乙方对提交的成果负责,成果质量深度符合国家有关规定。

# 三、履行期限、地点和方式

1、履行期限：签订合同之日起30个日历天内完成

2、履行地点：扬州市

3、履行方式：对包发人所指定的区的区域（详见管道路由图）进行地质勘察并出具勘察成果，并且对所提交的勘察成果负责。

# 四、双方职责

甲方职责：

1、甲方提供以下资料：

（1）项目立项手续；

（2）建设项目设计资料：可行性研究报告或拟勘察区域管道路由方案、涉河管道设计方案（包括CAD图纸）等；

（3）与防洪评价报告相关的其它资料（如施工方案等）。

甲方提供上述资料的时间延迟的，乙方完成技术咨询的时间相应顺延。

- 甲方变更委托咨询项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方需返工时，双方需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款，明确甲方应按乙方所耗工作量向乙方相应增付咨询费；在合同未签订时，经甲方书面同意后，乙方为甲方所做的各项咨询工作，应按收费标准，支付相应咨询费。

- 甲方要求乙方提前交付成果资料及文件时，须征得乙方同意，设计周期需双方协商决定，且甲方应支付乙方赶工费，具体赶工费根据实际工作量协商决定。

乙方职责：

- 按照合同要求、甲方提供的本项目相关资料及国家有关规定，及时组织人员开展报告编制工作。

- 协调好评审会议相关工作；并支付评审费用，负责报告通过专家评审。

3、按约定及时向甲方提交成果文件。

# 五、技术资料的保密

除本合同约定的咨询服务，乙方不得利用甲方提供的技术资料和工作条件进行任何其他活动，不得将知悉的甲方商业秘密透露给任何第三方；甲方提供给乙方资料的版权归甲方；乙方为甲方编制的文件版权归乙方。一方未经对方书面允许，不得将对方的技术成果、版权向第三方转让。

# 六、合同金额及其支付方法

1、本合同金额（含税价）为（大写）：人民币        元整（小写：¥       元）。

2、支付方式：

乙方提交的《扬州中燃扬州中燃沙头天然气储配站至恒润重工集团高压燃气管道地质勘察报告》通过发包人验收合格后，甲方于验收合格之日起15个工作日内一次性支付合同全款。

乙方提供咨询费增值税专用发票，税率6%。甲方收到乙方开具的增值税专用发票后付款，乙方逾期开票的，付款期限相应顺延。

# 七、违约责任

# 1、甲方需按合同约定及时向乙方支付项目的款项，因甲方原因逾期支付款项时，每逾期一日，乙方有权按合同总金额的万分之二向甲方收取违约金。

# 2、甲方提交的资料错误、或对提交的资料作较大修改，因而造成乙方工作超出本合同约定的服务范围和期限时，双方应视实际情况，协商确定相应延期工作日，并根据乙方增加的工作量协商增加乙方咨询服务费等事宜。

# 3、乙方因无故逾期交付服务项目，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付不超过合同金额百分之五的违约金。如不足以弥补损失的，仍应继续赔偿甲方损失。

# 4、合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未开始工作的，返还预付款；已开始工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付，不足一半时，按照合同额的一半支付；超过一半时，按合同额的全额支付。

# 八、其他有关约定事项

1、本合同自双方盖章且法定代表人或授权代表签章之日起生效，至双方规定的权利和义务完成时终止。

2、本成果的权益属甲、乙双方。

# 九、争议的解决办法

如在合同履行过程发生争议双方协商解决，如未能达成一致，双方均可向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。

# 十、合同份数

本合同一式  陆 份，均具有同等法律效力，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份。

# 十一、备注

无。

甲方（盖章）：扬州中燃城市燃气发展有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：0514-87782201

开户银行：工商银行扬州分行营业部

银行账号：1108020009100193379

日期：      年     月    日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

开户银行：

银行账号：

日期：      年    月    日

第九章  勘察任务书和勘察技术说明

1、适用范围

本技术要求用于扬州中燃城市燃气发展有限公司沙头天然气储配站至李典镇恒润海洋重工集团高压燃气管道项目工程详细勘察阶段的勘察，为初步设计、施工图设计提供所需的地质结构数据。

2、工程概况

2.1输气线路

该高压专线燃气管道工程自沙头储配站出站后向南敷设100m至沿江公路（S356），转向东沿沿江公路北侧向东敷设400m后向南穿越沿江公路，经兴民村西、沙洲东、新圩东、小义渡、新农西、天吉村南、向南穿越小乾江后经新滩村北、红桥南、向东再次穿越小乾江后沿太平洋大道（Y030）向东南方向敷设至恒润重工集团，管道全长约11km。。本工程线路经过地区交通和水网较为发达，管道须穿越河流、省道。本工程管道全线采用DN250直缝电阻焊钢管，结合强制电流对线路进行阴极保护。

3、测量技术要求及成果

3.1执行的主要技术标准

《油气输送管道工程测量规范》(GB/T 50539-2017)

《国家基本比例尺地图图式第1部分:1:500 1:1 000 1:2 000地形图图式》(GB/T 20257.1-2017)

其他相关技术标准和规范。

3.2 测量要求

- 初步设计阶段

①参加现场踏勘，对初拟各线路方案进行核查及优化。

②对于局部复杂地段、大型穿越工程、站址宜进行实测。

③一般线路测图比例尺为1:2000或1:5000。

④局部复杂地段、大型穿越工程、站址测图比例尺为1:1000。

⑤线路测图宽度为中线两侧各100米。纵断面比例尺:横向为1: 1000，纵向为1:200。

（2）施工图阶段

①应进行线路控制测量，线路中线测量，线路带状地形图测绘，线路纵断面测量，穿越测量，、阀室、阴极保护区地形图测绘。

②一般线路测图比例尺为1: 1000。

③局部复杂地段、中大型穿越工程（暂定为铁路穿越2处，高速穿越4处，国道穿越1处，省道穿越1处，县道穿越5处，河流中型穿越2处，河流小型穿越4处）、、阀室、阴极保护区测图比例尺为1:500。

④线路测图宽度为中线两侧各60m，纵断面比例尺:横向为1:1000，纵向为1:200。

⑤线路中线两侧各60m~100m有构建筑物、电线走向、电塔（杆)、坟地等均应测明，梯田分界线均应标明。重点详见《油气输送管道工程测量规范》GB/T50539-2017中第7.4、7.5章节相关内容。

3.3 测量成果(2000大地坐标系>(1）初步设计阶段

①控制点成果；

②线路走向图或线路带状地形图；

③线路纵断面图；

④局部复杂地段、大型穿越工程、、阴极保护区地形图。

（2）施工图阶段

①控制点成果及中线成果表；

②线路1:1000带状地形图（总图:原坐标系中的总平面图，比例1:1000,中线需带桩号；分幅图:样图图框，可单幅一个dwg 文件/也可一个dwg 文件多张图纸，单幅长度1km，平面比例1:1000，带桩号、中线成果表、测绘图例及说明等）及线路纵断面图；

③穿越地形图及纵断面图；

④、阀室、阴极保护区地形图；

⑤局部复杂地段大比例尺地形图、纵断面图；

⑥说明书。

3.4线路测量单位需配合业主单位现场定桩，交桩，控制点的交付等事宜。

4、勘察技术要求及成果

4.1执行的主要技术标准

《油气田及管道岩土工程勘察标准》(GB/T 50568-2019)《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001 (2009年版)《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)其他相关技术标准和规范。

4.2勘察要求

（1）详细勘察应符合施工图设计的要求，后期根据施工情况可能涉及施工勘察。

（2）管道线路

①查明管道沿线的地貌类型,地层结构,地下水的埋藏条件及不良地质作用。提出对管道有影响的不良地质作用的防治方案建议。

②提供地基土物理力学参数和地基承载力。

③进行地下水及岩土对管道的腐蚀性进行评价。

④确定沿线的岩土的土石等级及分类。

⑤测试管道沿线岩土的视电阻率。

⑥确定沿线的抗震设防烈度，对等于或大于7度的地段进行场地、地基的地震液化判别。

⑦工程地质调查工作及工程地质测绘宜在管道线路两侧各100m带状范围内进行，对于工程有较大影响的不良地质发育地段应扩大范围。

⑧对穿越工程，查明地层构成，为管道埋设深度和施工方案提供依据。（河流穿越段需探明水深，河床深度等）。

⑨勘探点应根据场地地形地貌、地质条件确定，勘探点间距宜为300m，且每个地貌单元不应少于1个勘探点，在地质条件复杂地段，应满足控制地质条件的变化。勘探孔深度应达到管底下1m，平地地区宜为3.0m，山区宜为4.0m。钻孔岩芯及重要地质特征点（如滑坡、崩塌、泥石流、岩溶、矿藏、岩石露头等)应拍照，保存影像资料。

⑩提出设计施工应注意的事项。

(4）穿跨越工程

①搜集分析区域地质、水文地质、气象、水文、地震等资料；

②详细查明河流穿越处地形地貌、地质构造、地层岩性、水文地质条件、岩土物理力学参数指标等；

③详细查明穿越地段不良地质、灾害地质和特殊地质现象的成因类型、分布范围、形成条件及其对管道工程的影响；

④评价场地岩土、水腐蚀性；

⑤对场地和地基的地震效应进行分析评价；

⑥河流穿越应对河势、河道演变、河床的冲淤变化、河床和岸坡的稳定性进行分析评价，确定水下管道的合理埋深和护岸措施，并提供设计洪水频率为50年一遇相关的工程水文参数；

⑦经过地面综合工程地质测绘，综合分析场地地质基础资料，评价穿越方案的适宜性和可行性，对可能存在的问题提出建议。

4.3勘察成果

（1）管道线路

① 勘探点平面布置图1: 500～1:2000

② 工程地质剖面图1:200

③ 钻孔工程地质柱状图1:100

④岩土试验报告

⑤岩土工程勘察报告

⑥详见《油气田及管道岩土工程勘察标准》(GB/T 50568-2019）中规定。

（2）穿跨越工程

① 勘探点平面布置图1: 500

② 工程地质剖面图1:200

③ 钻孔工程地质柱状图1:100

④ 岩土试验报告

⑤ 岩土工程勘察报告

⑥详见《油气田及管道岩土工程勘察标准》(GB/T 50568-2019）中规定。

（4）所提交的地质勘察成果须符合国家行业规范要求。

5、其它未尽事宜

（1）满足本技术要求所列规范、标准及业主的有关规定和要求。

（2）提供所有钻孔柱状图。

（3）未尽事宜按相应现行的勘察测量规范执行。

第十章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投     标   人：            （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：      （签名或加盖印章）

日        期：          年      月        日

目   录

一、资格部分

1、投标函

2、法定代表人身份证明

3、授权委托书

4、投标人基本情况

5、建设行政主管部门颁发的企业资质证书复印件

6、上一年度经年检的营业执照副本复印件

7、财务证明

8、项目负责人简历

9、投标承诺函

10、其他材料

二、商务部分

11、项目报价

12、企业资信情况

13、项目人员配备

14、投标人类似项目业绩

三、技术部分

15、投标人对项目区域基本情况掌握情况

16、工程勘察方案

17、项目重点难点分析及拟采用的措施和方法

18、项目后续服务介绍

投标附件一：投标函

投标函

致:             （招标人名称）

根据贵方                         (项目名称）勘察项目的招标文件，经考察现场和研究上述工程招标文件和相关技术资料后，我方针对该项目的工程勘察报价（含税）为:¥：          元人民币（大写：              ) 。

据此函，我方宣布按如下条款执行:

1.我方将派出            (项目负责人姓名）作为本工程的项目负责人。我方愿意承担该工程招标范围内的勘察任务，履行招标文件中对中标单位的要求及应承担的责任和义务。

2．一旦我方中标，我方保证按各个阶段要求进行勘察工作，在承诺的工期___天内完成勘察任务。并保证按招标文件承诺的勘察人员全部到位。

3．我方保证勘察质量达到《建设工程勘察设计管理条例》及相关勘察强制性规范要求。

4．我方递交的投标保证金文件在投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如果中标，我方将受此约束。

5．我方递交的投标保证金为              _万元（人民币）。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：        （加盖公章）

法定代表人或授权委托人：    （签名或印章）

项目负责人：          （签名）

日期：            年        月        日

投标附件二：法定代表人身份证明

单位名称：

单位地址：

姓    名：              性别：            职务：

身份证号码：                                            ，

系                          的法定代表人。

特此证明

投标人：

日  期：      年    月    日

投标附件三：授权委托书

授权委托书

本人    （姓名）         系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权   （姓名）    为我公司的委托代理人，以本人名义代表公司参加   （招标人名称）    的        （项目名称）         投标活动。委托代理人在招标文件获取、投标、开标、评标等投标活动中所签署的文件和处理的事务，本人均予以承认。

委托期限：

委托代理人无转委托权。

授权人：

法定代表人：

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

日      期：

投标附件三：投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 姓 名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 姓 名 |  | 技术职称 |  | 专业 |  |
| 企业资质等级 |  |  | 资格证书编号 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行 |  |  | 银行账号 |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

投标附件四：建设行政主管部门颁发的企业资质证书（资质证明）

复印件（加盖公章）

投标附件五：上一年度经年检的营业执照副本复印件

副本复印件（加盖公章）

投标附件六：财务证明

财务证明

需提供近壹年会计师事务所出具的审查报告复印件（扫描件）或银行资金证明。

需提供近壹年会计师事务所出具的审计报告复印件（扫描件）的，审计报告包括企业提供的财务报表（含资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表和财务报表附注)。审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件（扫描件）。

投标附件七：投标承诺函

投标承诺函

一、针对第三章“投标人资格”第2条规定情形的承诺。

（1）         （为或不为）招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）         （被或未被）责令停业的；

（3）         （被或未被）暂停或取消投标资格的

（4）近三年          （有或没有）受到          （省级或项目备案地）建设行政主管部门的行政处罚（或不良行为记录），但不在其行政处罚期（或不良行为记录期）内的除外。

二、针对第五章第款规定情形的承诺。

在投标过程中         （有或没有）弄虚作假、行贿或者其他违法违规行为。

三、针对第九章规定的勘察技术要求和执行国家强制性标准的承诺

勘察方案符合第九章规定的勘察技术要求，并严格执行国家强制性规范。

如上述承诺不实，将承担由此产生的全部责任。

投标人：

法定或期授权委托人：

年    月     日

投标附件八：其他材料

投标人认为涉及评标项目证明需要补充的内容

以及其他需要补充的相关资料

格式自拟

投标附件九:  企业资信情况

投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，以已经获取的证书复印件加盖公章为作评分依据。

投标附件十：人员配备情况

投标人为本项目配置的专业人员情况表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 学历 | 专业 | 职称 | 注册类资格证书专业和级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中所列专业人员信息须有学历证书、职称证书或注册证书复印件（加盖公章）予以证明。人员的须为本单位所属人员，须提供2024年1-4月任意一个月的社会保险证明。

投标附件十一：投标人已经完成的类似工程勘察业绩表

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：投标人在上表中所参与的类似工程勘察业绩，须提供合同复印件予以证明。（合同复印件需加盖投标人公章）

投标附件十二：投标人对项目区域的基本情况掌握深度

投标人根据招标人所提供的拟建设的高压燃气管道管线图位置，初步分析工程区域的地质状况。

投标附件十三：勘察方案

投标人根据招标人所提交的项目基本情况制定勘察方案，格式自拟。

投标附件十四：项目重点难点分析及拟采取的方法和措施

对于项目中可能存在的重点、难点进行分析，并建议采取可操作性强的措施和方法。

投标附件十五：项目后续服务

针对本地质勘察项目后续服务进行介绍。

附表：投标报名表

表1：项目投标报名表

| 招标单位名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标项目名称 |  |  |
| 项目地址 |  |  |
| 投标单位报名信息 |  |  |
| 投标单位名称 |  |  |
| 投标单位资质等级 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 投标联系人及联系方式 |  |  |
| 致：扬州中燃城市燃气发展有限公司： 本单位决定参加贵公司 沙头天然气储配站至恒润重工集团高压燃气管道地质勘察 项目的投标活动，在投标过程中遵守招投标相关法律法规及相关规定，按时递交投标文件。 单位（盖章） |  |  |