运河南北路快速化改造一期工程(七里河路至万福路)先导段桩基检测比价文件

比 价 人：扬州万福投资发展有限责任公司

发放日期： 2018年10月31日

运河南北路快速化改造一期工程(七里河路至万福路)先导段

桩基检测比价公告

一、项目名称：

运河南北路快速化改造一期工程(七里河路至万福路)先导段桩基检测比价

- 项目概况及内容：

运河路作为扬州市中心城区快速内环的东环，是快速路网的重要一纵。运河南北路快速化改造一期工程（七里河路至万福路）北起万福西路，顺接新万福路互通，向南延伸终于七里河路，道路全长 3.9km。本次实施段为一期工程(七里河路至万福路)先导段施工图及清单范围内道路、高架桥（含部分既有高架桥的顶升）、道路排水工程施工。

三、工期要求：

现场检测工期根据现场施工情况确定,具体时间根据桩基施工进展情况,由业主代表或监理工程师通知到现场检测,不得影响总施工进程。

四、对报价人资质要求：

1、具有独立订立合同的能力；

2、建设工程质量检测机构资质证书（核定项目：地基基础工程检测：高应力检测、声波透射法、单桩承载力静载检测（桩的承载力不小于10000KN）），且具有省级及以上计量行政部门颁发的《CMA计量认证书》

3、本工程不接受联合体报价

4、符合法律、法规规定的其他条件

五、资格审查方法：

本工程比价采用：资格后审；

资格审查方法： 合格制 。

六、报价文件的递交：

1、报价文件递交地点：

史可法路58-21号扬州万福公司二楼审计处

- 递交报价文件时间：2018年11月5日上午11:00前；

- 联系人：陈工18936228190

姚工18151448897

运河南北路快速化改造一期工程(七里河路至万福路)先导段

桩基检测比价文件

一、项目名称：

运河南北路快速化改造一期工程(七里河路至万福路)先导段桩基检测比价

- 项目概况及内容：

运河路作为扬州市中心城区快速内环的东环，是快速路网的重要一纵。运河南北路快速化改造一期工程（七里河路至万福路）北起万福西路，顺接新万福路互通，向南延伸终于七里河路，道路全长 3.9km。本次实施段为一期工程(七里河路至万福路)先导段施工图及清单范围内道路、高架桥（含部分既有高架桥的顶升）、道路排水工程施工。

三、工期要求：

现场检测工期根据现场施工情况确定,具体时间根据桩基施工进展情况,由业主代表或监理工程师通知到现场检测,不得影响总施工进程。

四、对报价人资质要求：

1、具有独立订立合同的能力；

2、建设工程质量检测机构资质证书（核定项目：地基基础工程检测：高应力检测、声波透射法、单桩承载力静载检测（桩的承载力不小于10000KN）），且具有省级及以上计量行政部门颁发的《CMA计量认证书》

3、本工程不接受联合体报价

4、符合法律、法规规定的其他条件

五、报价文件组成及要求

(一）报价文件组成

1、公司简介

2、营业执照、公司资质等证件的复印件并加盖单位公章（原件备查）

3、承接本次设计任务的技术（或项目）负责人、团队成员的情况介绍、资历证明以及其他可以证明其工作与组织能力的材料；

4、其他需要说明的事项或资料

5、提供的所有资料必须加盖公章

（二）报价文件要求

1.报价人应准备2份打印的报价文件，一份正本和一份副本；每份报价文件必须装订成册；在每一份报价文件上明确注明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.报价人应将所有报价文件密封在一个包装袋里，并在封口启封处加盖单位公章。

六、废标条款

报价人应按比价文件的要求准备报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性。

以下为废标：

1.未按要求（密封、签署、盖章）提供报价文件的；

2.提供的有关资格、资质证明文件不真实，提供虚假报价材料的；

3.报价人相互串通报价的；

4.妨碍其他报价人的公平竞争；

5.成交报价人不按规定的要求签订合同；

6.法律、法规规定的其它情况；

7.本次比价联合体报价的；

8.报价高于最高限价的。

七、付款及进度：

1、报价方需事先现场查勘并和比价方充分沟通，保证达到安全要求，中标后此项工程一切安全责任由报价方负责。

参加单位须自行对工程现场及周围环境进行踏勘。因踏勘现场所发生的费用自行承担。并应承担踏勘现场的责任和风险。组织单位向参加单位提供的有关数据和资料，是组织单位现有的能被参加单位利用的资料，组织单位对参加单位做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

2、付款条件：在承包人完成相应桥梁桩基检测等全部工作，并提交相关检测报告，经业主认可后，支付相应工作合同金额的70%，工程竣工且审计（二审）结束、资料归档后六个月内，一次付清剩余款项（不计息）。

八、报价、结算方式、最高限价

1、报价清单：附后

2、结算方式

本工程为单价合同，工程量按实结算，以双方现场签证确认作为结算依据(监理作为第三方见证）。甲方现场签证人员为甲方技术人员。

3、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工作量，甲方不予结算。

4、本项目检测费最高限价为29万。

如报价单位报价超过最高限价，即为无效报价。

九、评标方法

- 综合评估法满分100分：技术标20分，商务标80分。

1、技术标评分标准（满分20分）

| 评分项目 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案 | 检测方案（20分） | 4 | 检测方案符合基本要求，项目目标、范围、任务和依据明确、具体，符合招标文件要求的； |
|  |  | 2 | 检测机构成员职责任务明确 |
|  |  | 2 | 检测工作制度 |
|  |  | 4 | 检测目标控制措施和手段 |
|  |  | 4 | 针对本工程特点、技术难点的分析及相应的控制措施 |
|  |  | 2 | 检测工作流程图 |
|  |  | 2 | 根据工程情况需要的其它内容 |

2、商务标评分标准（满分80分）

| 评分项目 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要检测人员（20分） | 项目负责人（10分） | 4分 | 具有高级工程师职称的加4分 |
|  |  | 6分 | 2013年10月1日至今（以合同签订时间为准），曾以项目负责人身份从事过1个以上市政或公路桩基试验检测的，每增加1个项目加2分，最多加6分。 |
|  | 检测工程师（5分） | 2分 | 具有高级工程师职称的加2分 |
|  |  | 3分 | 2013年10月1日至今（以合同签订时间为准），曾以检测工程师身份从事过1个以上市政或公路桩基试验检测的，每增加1个项目加1分，最多加3分。 |
|  | 检测员（5分） | 2分 | 每具有1名工程师及以上职称或增加1人加1分，最多加2分 |
|  |  | 3分 | 除项目负责人及检测工程师外的人员中，具有中级职称及以上的人员占80%以上的可得3分 |
|  | 备注：以上人员均不可兼任 |  |  |
| 企业业绩与信誉（15分） | 企业业绩 | 10 | 2013年10月1日至今（以合同签订时间为准），完成过2个市政或公路桩基试验检测的，得6分；每增加1个加2分，最多加4分。 |
|  | 企业信誉 | 5 | 以建设行政主管部门的建筑市场信用管理信息系统上年度的评定的等级为基础，打满5为止。 绿色信用等级优秀的加5； 蓝色信用等级良好的加3； 外省(市)企业无信用等级的按蓝色信用等级计算得分。 |
| 投标报价 （45分） | 投标报价 | 45分 | （1）低于招标文件规定的最高限价的报价为有效投标报价，高于最高限价的报价为无效报价，无效报价不参与评审，做废标处理。本工程最高限价为 29 万元。 （2）以有效投标文件的评标价算术平均值为评标基准价，等于基准价的得满分45分。每高于评标基准价1%扣1分，每低于评标基准价1%扣0.3分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |

十、其他

1、报价文件递交地点：史可法路58-21号扬州万福公司二楼审计处；

2、如有疑问，请于2018年11月2日上午10点前提出，过时按同意以上条款处理。

3、递交报价文件时间：2018年11月5日上午10:00前；

联系人：陈工18936228190、

姚工18151448897

合同主要条款

一、主要检测业务

按比价人提供的图纸设计要求及工程量清单，实施运河南北路快速化改造一期工程(七里河路至万福路)先导段桩基检测项目。

二、检测费支付

1、乙方完成检测工作并提交有效的桩基检测报告，经甲方确认并办妥结算

手续后20个工作日内，甲方按照如下方式结算：

在承包人完成相应桥梁桩基检测等全部工作，并提交相关检测报告，经业主认可后，支付相应工作合同金额的70%，工程竣工且审计（二审）结束、资料归档后六个月内，一次付清剩余款项（不计息）。

2、工程量按实结算，以双方现场签证确认作为结算依据(监理作为第三方见证）。甲方现场签证人员为甲方技术人员。

3、若甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工作量，应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方。没有甲方正式书面委托而进行的工作量，甲方不予结算。

三、双方义务

（一）甲方义务

1、委派现场代表负责对检测工作进行全面管理，解决检测过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与检测的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

2、向乙方提供检测场地，保证运输道路畅通，同时提供现场检测用水、用电接驳点（水电费由乙方承担）。

3、负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。

4、按相关规定办理检测所需证件、手续，提供有关的资料，包括：桩基础平面图、地质资料、桩径、桩长及砼标号。

（二）乙方义务

1、委派现场代表负责检测期间的全面管理。该现场代表须持有与本检测项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

2、检测工作开始前三天内应将检测工作的主要负责人报甲方确认、备案，如乙方更换检测工作主要负责人，应事先征得甲方的书面同意。

3、乙方应当具备中华人民共和国政府认可的与本合同检测项目相应的资质证书。如因资质证书造成甲方损失的，乙方应当赔偿损失。

4、乙方须按甲方确认的具体数量进行检测，每次检测前须报甲方现场代表同意，并按时提交桩基检测报告（式份），并对其提交成果报告的真实性、有效性、准确性负责。

5、检测过程中如发现桩基设计和施工错误或不合理时，应立即书面通知甲方。

6、达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方发出付款通知及提供相关资料。若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

7、按相关安全法规进行安全工作，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在工作过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。因桥梁南岸位于扬农厂区内，需服从厂方相关安全规章制度，需有问题及时沟通。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

8、乙方如在检测过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿给甲方，甲方有权在结算款中扣除。

9、对所提交的检测成果的质量负责，提供符合规范的检测报告：内容包括检测数据、测试手段和方法、分析结果、结论（明确被测桩质量等级）和建议等。

# 四、违约责任

1、甲方未能按本合同约定提供检测场地的，工期相应顺延。

2、乙方未能按合同约定时间完成合同义务的，乙方应承担违约责任。每逾期一日，按检测预算总价款的1 ‰向甲方支付违约金。逾期超过5天的，甲方有权解除合同，乙方除向甲方支付上述违约金外，还应按本合同预算总价款的20％向甲方支付违约金。

3、若乙方所提交的检测报告及有关资料不完整，不齐全，或内容不符合甲方要求的，乙方应按甲方要求补充或重新进行检测作业，并补齐有关资料。由此造成检测延误的，乙方应当承担逾期履行的违约责任。

4、如因乙方提交的成果报告造成甲方工程质量问题的，视为乙方违约。甲方有权向乙方追究由此而产生的经济、法律责任。

5、乙方在检测过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应按本合同预算总价款的10％向甲方支付违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

6、甲方依本合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起五个工作日内撤离工作现场并向甲方移交有关的所有检测资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工作量。未经甲乙双方共同签证的工作量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的检测单位进场。

7、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权直接在应付而未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

五、其它

1、本工程不得以任何名义转包。如被甲方发现有违法行为时，甲方有权终止合同，并追究其法律责任。

2、中标检测人应按工中标检测人应按工程的时序进度开展检测工及作，时提交完整的正式检测报告，不得以未付款为由，不提交或扣留检测报告，影响工程正常进行。

3、检测数量按照工程检测频率及工程造价报告书工程量清单测算，实际检测数量根据监理签发的通知单为准。对非业主原因造成的不合格而重新检测的工作量，由施工单位负责检测费用。因工程变更或其他原因导致增加检测项目或检测数量的，应事先征得监理和建设单位现场代表的书面同意，方可进行检测。

4、工程竣工时，检测单位应提交全部工程检测资料，并报检测费项目清单给工程监理单位，监理单位根据工程检测的见证台帐对检测项目和数量进行审核后，报建设单位作为工程检测费的结算依据。

附件一：

授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(报价单位)的法定代表人，现授权委托 (单位名称)(姓名)为我的授权代理人，以本公司的名义参加 (比价单位名称)的工程的桩基检测投标，授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转让权，特此委托。

授权委托人：性别：年龄：

单     位：部门：职务：

报价单位(盖法人章 )

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件二：

报价函

致（比价人）：

1、在研究了（项目名称）         桩基检测的比价文件和考察了工程现场后，我们愿意按人民币（大写）元（¥元）的投标总价，遵照比价文件的要求承担（项目名称）     桩基检测工作。

2、上述投标总价为我方按比价文件（含补充文件）的规定完成全部服务的总包干费用，我方不再要求其他服务费用。

3、我方理解，贵方有权接受或拒绝任何标价的投标。

报价人地址：报价人：（盖章）

邮政编码：        法定代表人

电    话：                   或

传    真：  其授权的代理人：(签字或盖章)

日期：_________年______月_______日

承 诺 书

扬州万福投资发展有限责任公司：

我公司自愿参加贵单位（公司）项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（公章）

法定代表人签名：

项目负责人签名：

# 检测人员一览表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

运河南北路快速化改造一期工程(七里河路至万福路)先导段

桩基检测报价明细表

| 主线主墩 |  |  |  |  |  |  | 超声波 |  |  | 低应变 |  |  | 高应变（承载力） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 桩基位置 | 桩数 | 桩径 | 桩长 | 总长 | 检测 数量 | 单价 （元/米） | 小计 （元） | 检测 数量 | 单价 | 小计 （元） | 桩顶反力 （抗力系数1.0） | 检测 数量 | 单价 （元/根） | 小计 （元） |
|  | 1 | 0号台 | 9 | 1.2 | 54 | 486 | 0 |  |  | 9 |  |  | 4780.0 | 10 |  |  |
|  | 2 | 1号桥墩 | 8 | 1.5 | 53 | 424 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4620.3 |  |  |  |
|  | 3 | 2号桥墩 | 8 | 1.5 | 53 | 424 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4451.0 |  |  |  |
|  | 4 | 3号桥墩 | 8 | 1.5 | 53 | 424 | 4 |  |  | 4 |  |  | 5446.1 |  |  |  |
|  | 5 | 4号桥墩 | 8 | 1.5 | 54 | 432 | 4 |  |  | 4 |  |  | 6421.8 |  |  |  |
|  | 6 | 5号桥墩 | 12 | 1.2 | 54 | 648 | 6 |  |  | 6 |  |  | 4465.2 |  |  |  |
|  | 7 | 6号桥墩 | 8 | 1.2 | 52 | 416 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4851.0 |  |  |  |
|  | 8 | 7号桥墩 | 8 | 1.2 | 54 | 432 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4682.0 |  |  |  |
|  | 9 | 8号桥墩 | 8 | 1.2 | 54 | 432 | 8 |  |  | 0 |  |  | 4695.2 |  |  |  |
|  | 10 | 9号桥墩 | 8 | 1.2 | 52 | 416 | 8 |  |  | 0 |  |  | 4731.4 |  |  |  |
|  | 11 | 10号桥墩 | 8 | 1.2 | 54 | 432 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4757.0 |  |  |  |
|  | 12 | 11号桥墩 | 8 | 1.2 | 54 | 432 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4744.1 |  |  |  |
|  | 13 | 12号桥墩 | 8 | 1.2 | 52 | 416 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4753.5 |  |  |  |
|  | 14 | 13号桥墩 | 8 | 1.2 | 54 | 432 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4730.6 |  |  |  |
|  | 15 | 14号桥墩 | 8 | 1.2 | 54 | 432 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4741.8 |  |  |  |
|  | 16 | 15号桥墩 | 8 | 1.2 | 52 | 416 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4735.1 |  |  |  |
|  | 17 | 16号桥墩 | 8 | 1.2 | 54 | 432 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4723.9 |  |  |  |
|  | 18 | 17号桥墩 | 8 | 1.2 | 54 | 432 | 4 |  |  | 4 |  |  | 4728.8 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 主线辅墩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超声波 |  |  |  |  |  | 低应变 |  |  |  |  |  | 高应变（承载力） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 桩基位置 |  | 桩数 |  | 桩径 |  | 桩长 |  | 总长 |  | 检测 数量 |  | 单价 （元/米） |  | 小计 （元） |  | 检测 数量 |  | 单价 |  | 小计 （元） |  | 桩顶反力 （抗力系数1.0） |  |
|  | 1 | 5号墩左幅墩 |  | 3 |  | 1.2 |  | 53 |  | 159 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4797.0 |  |
|  | 2 | 5号墩右辅墩 |  | 3 |  | 1.2 |  | 53 |  | 159 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4797.0 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超声波 |  |  |  |  |  | 低应变 |  |  |  |  |  | 高应变（承载力） |  |
| LU1匝道 | 序号 | 桩基位置 | 桩数 |  | 桩径 |  | 桩长 |  | 总长 |  | 检测 数量 |  | 单价 （元/米） |  | 小计（元） |  | 检测 数量 |  | 单价 |  | 小计（元） |  | 桩顶反力 （抗力系数1.0） |  |
|  | 1 | 0号台 | 3 |  | 1.2 |  | 52 |  | 156 |  | 0 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3944.0 |  |
|  | 2 | 1号桥墩 | 3 |  | 1.2 |  | 52 |  | 156 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4230.1 |  |
|  | 3 | 2号桥墩 | 3 |  | 1.2 |  | 50 |  | 150 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4312.2 |  |
|  | 4 | 3号桥墩 | 3 |  | 1.2 |  | 52 |  | 156 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4093.9 |  |
|  | 5 | 4号桥墩 | 3 |  | 1.2 |  | 52 |  | 156 |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4417.8 |  |
|  | 6 | 5号桥墩 | 3 |  | 1.2 |  | 54 |  | 162 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5055.9 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | 超声波 |  |  | 低应变 |  |  | 高应变（承载力） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RD1匝道 | 序号 | 桩基位置 | 桩数 | 桩径 | 桩长 | 总长 | 检测 数量 | 单价 （元/米） | 小计 （元） | 检测 数量 | 单价 | 小计 （元） | 桩顶反力 （抗力系数1.0） |
|  | 1 | 0号桥墩 | 3 | 1.2 | 54 | 162 | 0 |  |  | 3 |  |  | 5094.4 |
|  | 2 | 1号桥墩 | 3 | 1.2 | 52 | 156 | 2 |  |  | 1 |  |  | 4228.2 |
|  | 3 | 2号桥墩 | 3 | 1.2 | 52 | 156 | 2 |  |  | 1 |  |  | 4192.4 |
|  | 4 | 3号桥墩 | 3 | 1.2 | 50 | 150 | 1 |  |  | 2 |  |  | 4312.3 |
|  | 5 | 4号桥墩 | 3 | 1.2 | 52 | 156 | 1 |  |  | 2 |  |  | 4131.7 |
|  | 6 | 5号台 | 3 | 1.2 | 52 | 156 | 1 |  |  | 2 |  |  | 3944.0 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |