光伏板清洗协议

发包人：扬州市洁源光伏发电股份有限公司（以下简称甲方）

承包人：                               （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙双方协商，委托乙方承接汤汪污水处理厂、六圩污水处理厂厂区内光伏板板面清洗达成以下协议：

- 工程概况

- 工程名称：汤汪污水处理厂光伏电站、六圩污水处理厂光伏电站组件清洗工程

- 工程地点：汤汪污水处理厂光伏电站、六圩污水处理厂光伏电站

- 施工内容：汤汪污水处理厂、六圩污水处理厂厂区内光伏板板面清洗

- 工程承包范围

- 汤汪污水处理厂：网架上及地面组件共约为12600块；

- 六圩污水处理厂：网架上及地面组件共约为22840块；

- 公司未来所有需要清洗组件的光伏电站。

- 质量验收

- 按照每月清洗一次的标准进行清洗(具体清洗时间由业主根据天气情况以及光伏板清洁程度通知)；

- 按照冲湿、洗刷、清洁三个程序清洗；

- 光伏板清洗后达到清洁程度要求，无积灰、无鸟粪及杂物；

- 由于下雨、下雪、雾霾、沙尘等恶劣天气造成的污染及时清理，光伏板达到清洁程度要求；

- 清洗完成后双方现场代表验收合格后，在验收合格单上签字确认。

甲方委托现场代表：

乙方委托现场代表：

- 清洗时间安排：1、甲方提前三天通知进场清洗。2、清洗期间的开始作业时间：能见度在50米左右开始。结束作业时间：能见度低于50米结束，不得拖延。3、遇下雨、下雪、大风、沙尘等恶劣天气以及上级领导检查，无条件服从甲方要求。

- 费用与付款方式：

- 单次清洗合同价格：

- 付款方式：

工程款每半年结一次，按实际清洗次数进行结算。

- 付款的支付条件为：通过发包人的验收，且资料同步完善、存在的问题完成改整，且每次作为付款基数的工程量是指由发包人完成并达到验收标准的、提供甲乙双方签字确认的工程量。

- 安全

- 现场甲方所有设施设备（如光伏组件、汇流箱、逆变器、箱变等）和洁源排水现场所有设施设备（如刮沙板、围栏、带电设备等）如因乙方作业损坏必须维修或更换，由此引发的一切生产损失由乙方负责赔偿。

- 乙方必须给作业人员配备安全防护设施（安全绳、安全帽、安全网等）。

- 乙方作业现场必须有安全员负责现场设施设备和人员安全，与本合同有关的现场人员及一切安全由乙方负责。

- 乙方须将清洗人员的高空作业证、三甲医院的体检报告（无高血压、心脏病等一切不宜高空作业的疾病）及保险公司保险单复印件放在甲方备查。

- 乙方须准备高空网架清洗方案、水上清洗方案及相应应急措施。

- 组成合同的文件：

- 组成合同的文件包括：

1.1  本合同协议书

1.2  标准、规范及有关技术文件

1.3  双方有关工程的洽谈、变更等书面协议后文件视为本合同的组成部分

1.4  安全协议书

- 承包人向发包人承诺按照合同约定进行清洗、按期清洗并保证清洗质量。

- 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和支付合同价款的款项。

- 合同生效：

- 合同有效期为壹年，从签订之日起生效。

合同订立时间：    2018年  月  日

- 合同订立地点：扬州

- 本合同双方约定：双方法定代表人或委托代理人签字盖章后即生效，一式四份，双方各执二份。

发  包  人：（公章）                        发  包  人：（公章）

住      所：                               住      所：

法定代表人：                               法定代表人：

法定代理人：                               法定代理人：

委托代理人：                               委托代理人：

开户  银行：                               开户  银行：

帐      号：                               帐      号：

电      话：                               电      话：

传      真：                               传      真: